Государственное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение детский сад №17

общеразвивающего вида

Кронштадтского района

Санкт-Петербурга

197760, г.Кронштадт

пр.Ленина, д.3, литер «А»

тел./факс: 3114027 / 3112009

E-mail: [sad17kron@mail.ru](mailto:sad17kron@mail.ru)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители,  соисполнители | Срок  реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 1.1. | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей и входов в учреждение | СП 59.13330.2011 | Заведующий, завхоз | 2017  (40 000,00 руб.) | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 1.2 | Установка пандусов на входах в группы первого этажа | СП 59.13330.2011 | Заведующий, завхоз | 2017 год  (30 000,00 руб.) | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 1.3 | Установка пандуса на лестничном марше первого этажа |  | Заведующий, завхоз | 2016 год | Исполнено |
| 1.4. | Установка тактильной вывески (наименование учреждения) |  | Заведующий, завхоз | 2017 год  (12 200,00 руб.) | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 2.1. | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  | Старший воспитатель | 2016-2018 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.2. | Составление паспорта доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | Отдел образования, отдел культуры,  УТСЗН,  МКУ «МФЦ Кировского района» | 2016-2017 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |